情感交互类智能体

三人团队分工与协作方案

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档用途 | 团队角色划分 / 责任边界 / AI 承接范围界定 |
| 团队规模 | 3 人（1 名产品与情感设计 + 2 名工程） |
| 版本 / 日期 | V1.0 · 2026-10-16 |

一、分工原则

本项目最大的风险不是技术难度，而是“把产品判断也一起外包出去”。因此分工遵循三条原则：

原则一：决策权必须在人手里。做什么、为什么做、什么算做好了，只能由人判断。

原则二：AI 承担全部实现类、重复类、文档类工作，人的时间只花在判断上。

原则三：每块阵地都要有唯一负责人（Owner），不允许出现“共同负责”。

定位说明：AI 是团队中的执行层成员——执行力强、全天在线、不厌其烦，但没有决策权、没有责任感、不会主动关心产品成败。它替代的是工时，不是判断。

二、角色地图

| 代号 | 角色定位 | 守住的阵地（不可外包部分） |
| --- | --- | --- |
| A | 产品与情感设计负责人 | 场景与用户定义 · 人设调性与行为底线 · 真人测试与体验判断 · 安全红线 |
| B | 记忆与人格工程 | 记忆与关系层 · 人格状态机 · 提示词工程与人格一致性调优 |
| C | 交互与工程落地 | 对话前端与可视化 · 接口与数据库 · 部署鉴权与成本监控 · 语音/形象接入 |

配置说明：若团队为「1 名工程 + 2 名产品/设计」，则 B、C 的工程职责合并给该工程同学，另一名成员专责用户研究与真实对话标注，安全与伦理审查由产品负责人主责。

三、首月周度交付物

第 1 周 · 立项与最小闭环

| A 交付 | B 交付 | C 交付 |
| --- | --- | --- |
| · 场景定义文档（1 页） · 目标用户画像 V1 · 人设卡初稿（性格/口头禅/价值观/底线） | · 项目骨架与目录结构 · 情绪识别→记忆→回复最小链路 · 人格提示词 V1.0 | · 可演示的 Web 聊天界面 · 接口联调打通 · 部署到测试服务器并给出访问链接 |

第 2 周 · 记忆与关系成长

| A 交付 | B 交付 | C 交付 |
| --- | --- | --- |
| · 30 条真实对话收集与标注 · 体验问题清单排序 · 人设卡 V1.1 | · 长期记忆模块（画像+事件日志） · 亲密度模型与衰减逻辑 · 人格一致性评测报告（50 用例） | · 会话持久化 · 心情状态可视化 · 多用户鉴权 |

第 3 周 · 安全层与真人测试

| A 交付 | B 交付 | C 交付 |
| --- | --- | --- |
| · 5 人可用性测试记录 · 安全红线处置流程确认 · 情感体验验收结论 | · 危机识别与转介逻辑 · 依赖度控制策略 · 情绪测试用例集（200 条） | · 日志与成本监控看板 · 异常与兜底提示 · 压测与响应延迟优化 |

第 4 周 · 收口与迭代计划

| A 交付 | B 交付 | C 交付 |
| --- | --- | --- |
| · 首月体验复盘报告 · 下阶段功能优先级 · 对外演示脚本 | · 人格参数调优定版 · 记忆检索命中率报告 · 技术债清单 | · 生产环境部署 · 发布流程与回滚方案 · 成本预估（每千次对话） |

四、关键协作交接点

| 序号 | 交接内容 | 交付方 | 接收方 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人设卡 + 场景定义 | A | B | B 能据此写出完整系统提示词，无需追问 |
| 2 | 最小闭环可运行版本 | B | C | C 能在本地跑通一轮完整对话 |
| 3 | 可访问的演示环境 | C | A | A 拿到链接即可用真实用户测试 |
| 4 | 真实对话标注数据 | A | B | 覆盖至少 5 类情绪场景，含失败案例 |
| 5 | 人格与记忆优化版本 | B | A | 上轮标注的失败案例中修复率 ≥ 70% |

同步机制：每周一次 60 分钟三方评审（A 主持），只讨论三件事——上周交付是否达标、本周优先级是否调整、有没有必须叫停的风险。日常沟通走异步，不占用会议时间。

五、哪些活由人做，哪些交给 AI

5.1 不可外包：必须由人完成

| 工作类型 | 归属 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 产品定位与场景取舍 | A | 决定产品生死，无客观标准答案 |
| 人设卡与行为底线设定 | A | 涉及价值观判断，且需长期一致 |
| 用户访谈与真人测试 | A | 需要观察真人表情、语气与沉默 |
| 安全红线与伦理判断 | A | 涉及法律与伦理责任，必须有人负责 |
| 最终体验验收（“够不够暖”） | A | 主观体验判断，AI 无法替代目标用户 |
| 架构取舍与技术债决策 | B / C | 影响长期可维护性，需权衡现实约束 |
| 线上故障值班与应急决策 | B / C | 需要即时判断与责任承担 |

5.2 可高比例外包：交给 AI 执行

| 工作类型 | 主要归属 | AI 承接程度 |
| --- | --- | --- |
| 功能编码实现（前后端） | B / C | 约 90% 由 AI 产出，人负责评审与集成 |
| 架构方案与接口文档 | B / C | AI 出初稿，人做取舍与定稿 |
| 数据模型与迁移脚本 | B / C | 约 90% 由 AI 产出 |
| 提示词规范化与版本对比 | B | AI 生成候选与对照实验，人选定 |
| 测试用例与评测集生成 | B | AI 批量生成，人筛选与补充边界案例 |
| 情绪测试与对话质量批量评测 | B | AI 全自动跑测，人看结论 |
| 对话记录标注辅助 | A | AI 预标注，A 复核修正 |
| 部署脚本、监控看板、文档 | C | 约 90% 由 AI 产出 |
| 演示脚本与汇报材料 | A | AI 起草，人定调 |

5.3 人机协作流程

标准协作姿势：人给出判断目标 → AI 产出初稿与批量候选 → 人筛选与定稿 → AI 执行落地 → 人验收。

需要避免的反模式：人只说一句“做个情感智能体”，就等着 AI 交出成品。这样产出的一定是技术正确、情感空洞、没人愿意长期使用的机器人。

六、风险提示

| 风险 | 表现 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 把判断也外包出去 | 团队只做点确认，产品由 AI 主导，情感空洞无人买单 | 严格遵守第五章对照表，A 每周必须给出人工判断结论 |
| 责任真空 | 出现伦理或安全问题时无人负责 | 安全红线由 A 签字确认，写入交接验收标准 |
| 人设漂移 | 长期对话后角色崩塌，风格前后不一 | B 每周跑一次人格一致性评测，纳入周度交付物 |
| 工程同学被实现细节淹没 | 没有时间做架构判断 | 把编码、脚本、文档类工作全部交给 AI，人只做评审与取舍 |